| ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT |  |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto: VibeTribe | Acta No 1 |
|  | Sprint N°: 1 |
|  | Fecha: 9-03-2026 |
|  | Hora inicio: 8:00 am Fin: 10:00 1m |
|  | Lugar: Remoto (meet) |

| PARTICIPANTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo/Rol | Teléfono | Firma |
| 1 | Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador | 310 5962361 |  |
| 2 | Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Analista de Requisitos | 314 2644099 |  |
| 3 | Camilo Andrés Arias Tenjo | Desarrollador Principal | 322 9118892 |  |
| 4 | Diego Fernando Aguirre Tenjo | Analista de Pruebas y QA / Desarrollador | 3197293579 |  |

| AGENDA DEL DÍA |  |
| --- | --- |
| 1 | DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT |
| 2 | DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE |
| 3 | DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG |
| 4 | DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES |
| 5 |  |
| 6 |  |

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT

El objetivo primordial de este primer sprint es establecer los cimientos técnicos del proyecto (boilerplates) y habilitar el acceso inicial seguro a la plataforma. - Configurar la arquitectura base del sistema, asegurando la conexión entre el frontend (React Native) y el backend (Node.js/Hono). - Desplegar la infraestructura inicial en AWS (RDS para PostgreSQL y S3) y configurar el pipeline de CI/CD. - Implementar el sistema de autenticación base para permitir que los usuarios comiencen a interactuar con la aplicación de forma segura.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE

El sprint se considerará exitoso si se cumplen los siguientes puntos (basados en el estándar de calidad del equipo): - La totalidad de las tareas y HU asignadas están en estado finalizado al término de las 3 semanas. - El código base está documentado y subido al repositorio de GitHub con la política de ramas definida (develop/feature). - Las historias de usuario cumplen con sus criterios de aceptación específicos y han pasado por pruebas unitarias validadas por el QA. - La API responde exitosamente a las peticiones de autenticación en el entorno de desarrollo.

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG

Dado que es el primer sprint, se priorizan las tareas de infraestructura (boilerplates) y un número mínimo de historias críticas de alta prioridad. Tareas Técnicas (Boilerplates): - BT-01: Setup de aplicación móvil en React Native y configuración de estilos base. - BT-02: Setup de API REST con Hono y conexión a base de datos PostgreSQL en AWS RDS. - BT-03: Configuración de autenticación con la librería Better Auth. Historias de Usuario Seleccionadas: ID; Historia de Usuario; Criterio de Aceptación. HU-01; Registro con correo y contraseña; Valida formato de correo, contraseña min. 8 caracteres y envía correo de verificación. HU-20; Inicio de sesión con Google; El login social vía OAuth 2.0 funciona y redirige al usuario al inicio. HU-02; Editar perfil; El usuario debe poder cargar una foto de perfil y actualizar su descripción y destinos favoritos, viendo los cambios reflejados en tiempo real.. HU-04; Recuperar contraseña; El sistema debe enviar un enlace de restablecimiento al correo electrónico que expire en 30 minutos, permitiendo al usuario crear una nueva credencial válida.. Para poder ver el Sprint Backlog por favor diríjase al siguiente link: Sprint Backlog del sprint

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES

Curva de aprendizaje: El equipo aún se está adaptando al flujo de trabajo y a la integración de las herramientas. Configuración de AWS: Posibles demoras en el aprovisionamiento de servicios cloud o gestión de credenciales (Secretos de GitHub).