Agile Inception Deck

VibeTribe

Fecha: 27/02/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Why are we here?	4

Elevator pitch	5

Product Box	6

Create a NOT list	7

Meet your neighbors	7

Show your solution	8

Ask what keeps us up at night?	9

Size it up	10

Be clear on what´s going to give	11

Show what it´s going to take	12

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | VibeTribe Developers |
| --- | --- |
| Proyecto | VibeTribe |
| Fecha de preparación | 27/02/2026 |
| Cliente | Viajeros independientes y mochileros colombianos |
| Patrocinador principal | Por definir |
| Gerente / Líder de Proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez |
| Gerente / Líder de Desarrollo de Software | Juan José Albornoz |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Why are we here?

Nombre del proyecto: VibeTribe

Problema que resuelve: Existe una gran cantidad de personas que desean viajar pero no cuentan con compañía para hacerlo. VibeTribe es una solución que conecta a estos viajeros a través de paquetes de viaje colaborativos, permitiendo que cualquiera pueda organizar o unirse a una experiencia de viaje con personas afines.

| Nombre del recurso | Rol |
| --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodriguez | Product Owner / Analista de negocio y requisitos |
| Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador de la solución |
| Camilo Andrés Arias Tenjo | Desarrollador principal |
| Diego Fernando Aguirre Tenjo | Desarrollador / Analista de pruebas y QA |

Impact mapping

# Elevator pitch

Para viajeros apasionados que prefieren no viajar solos pero no cuentan con compañía en su círculo cercano.

Quienes tienen la necesidad de encontrar compañeros de viaje afines y confiables sin depender de la logística rígida de una agencia.

El VibeTribe.

Es una aplicación móvil de red social y organización de viajes.

Que permite crear y unirse a paquetes de viaje personalizados, facilitando la conexión entre personas mediante un sistema de reputación y experiencias compartidas.

A diferencia de las agencias de viajes tradicionales o los grupos informales en Facebook.

Nuestro proyecto centraliza la planificación y la validación de los compañeros en un solo lugar, eliminando intermediarios comerciales y permitiendo que la comunidad gestione sus propios costos y rutas.

# Product Box

Encuentra compañeros de viaje verificados y con buena reputación para cualquier destino.

Organiza o únete a paquetes de viaje detallados sin preocuparte por coordinar desde cero.

Construye tu perfil de viajero compartiendo experiencias y acumulando calificaciones de la comunidad.

Tu vibra es tu pasaporte

# Create a NOT list

| Dentro de alcance | Fuera de alcance |
| --- | --- |
| Creación de paquetes de viaje | Venta o reserva de tiquetes o alojamiento |
| Búsqueda y filtro de paquetes | Procesamiento de pagos o manejo de precios |
| Sistema de calificaciones entre usuarios | Seguros de viaje |
| Perfil de viajero con historial y fotos | Traducciones automáticas de idiomas (por definir) |
| Inscripción a paquetes existentes | Servicio al cliente 24/7 |
| Reporte y bloqueo de usuarios |  |
| Sistema de notificaciones push. |  |

Sin resolver o decidir

Implementación de chat interno entre participantes de un paquete.

Verificación de identidad con documento oficial.

Integración con Google Maps en tiempo real

# Meet your neighbors

| Nombre | Grupo | Información contacto |
| --- | --- | --- |
| Viajeros usuarios | Personas que crean o se unen a paquetes. | Canales de feedback en la app, encuestas de satisfacción post-viaje o el sistema de calificaciones. |
| Equipo de desarrollo | Quienes construyen y mantienen la app. | Juan José Albornoz (Scrum Master / Gerente de Desarrollo) o Camilo Andrés Arias (Desarrollador principal). |
| Equipo de diseño UX | Responsables de la experiencia de usuario. | Katlyn Galvis Rodríguez (Product Owner / Analista de requisitos), quien lidera la visión estratégica y de negocio. |
| Equipo de pruebas | Validación funcional y de seguridad. | Diego Fernando Aguirre Tenjo (Analista de pruebas y QA) |
| Moderadores de la plataforma | Gestionan reportes y garantizan una comunidad segura. | Administradores del sistema encargados del módulo de moderación y gestión de sanciones |
| Posibles inversores o patrocinadores | Interesados en el crecimiento de la plataforma. | Katlyn Galvis Rodríguez (Product Owner), encargada de la gestión de stakeholders. |

# Show your solution

Descripción general de la solución

VibeTribe es una aplicación móvil desarrollada con arquitectura cliente-servidor, donde el frontend móvil consume una API REST centralizada que gestiona toda la lógica de negocio. La solución se despliega en la nube para garantizar disponibilidad, escalabilidad y seguridad de los datos.

Arquitectura lógica

La solución se divide en cuatro módulos principales:

- Módulo de Autenticación y Perfiles: Registro de usuarios con verificación por correo o teléfono, gestión de perfiles, historial de viajes y calificaciones recibidas.

- Módulo de Paquetes de Viaje: Creación, edición, búsqueda y filtrado de paquetes con información de destino, fechas, duración y actividades.

- Módulo de Comunidad: Inscripción a paquetes, calificaciones post-viaje entre participantes y carga de fotos de experiencias.

- Módulo de Moderación: Reporte y bloqueo de usuarios, revisión de contenido inapropiado y gestión de sanciones por parte de administradores.

Arquitectura física (infraestructura en la nube)

- Frontend móvil: React Native (iOS y Android)

- Backend / API REST: Node.js con Hono

- Base de datos: PostgreSQL (AWS RDS)

- Almacenamiento de fotos: AWS S3

- Autenticación: Better Auth

- Hosting / despliegue: AWS

- Control de versiones: GitHub

Lenguajes de programación

- TypeScript — frontend móvil y backend

- SQL — consultas sobre base de datos relacional (si se usa PostgreSQL)

Herramientas de desarrollo y gestión

- Figma — diseño de prototipos y flujos de usuario (UX/UI)

- Linear — gestión del backlog y seguimiento de sprints

- Postman — pruebas de la API REST

- Playwright / Vitest — pruebas unitarias y de integración

- GitHub Actions — integración y despliegue continuo (CI/CD)

# Ask what keeps us up at night?

| Preocupación /Riesgo | Nivel de impacto |
| --- | --- |
| Registro de usuarios falsos o con identidades suplantadas que comprometan la seguridad de otros viajeros | 1: Muy alto |
| Acoso, conductas inapropiadas o situaciones de peligro entre usuarios que se conozcan a través de la app | 1: Muy alto |
| Filtración o uso indebido de datos personales y fotos de los usuarios | 1: Muy alto |
| Baja adopción inicial de la plataforma por falta de masa crítica de usuarios (sin usuarios no hay paquetes, sin paquetes no hay usuarios) | 2: Alto |
| Dificultad para moderar contenido inapropiado a medida que la plataforma crece | 2: Alto |
| Calificaciones falsas o manipuladas que distorsionen el sistema de reputación | 2: Alto |
| Conflictos legales derivados de incidentes ocurridos entre usuarios durante un viaje | 2: Alto |
| Dependencia de servicios de terceros (Firebase, AWS) que pueden cambiar precios o condiciones | 3: Medio |
| Limitaciones de presupuesto para cubrir costos de infraestructura en la nube | 5: Muy bajo |

# Size it up

En esta sección dimensionamos el esfuerzo total del proyecto basándonos en la complejidad de los flujos de valor y la capacidad de ejecución necesaria para competir en el mercado actual.

| Número de recursos | Rol | Competencias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Owner | Visión estratégica de negocio, priorización por valor (Pareto), gestión de stakeholders y profundo conocimiento del mercado de viajes en Colombia/LATAM principalmente. |
| 2 | Full-stack Developers | Expertos en arquitecturas Cloud (AWS), desarrollo Mobile-First, integración de APIs de terceros (pagos y GDS) y metodologías ágiles. |
| 1 | QA Engineer | Experto en pruebas de estrés, automatización de pruebas y aseguramiento de la integridad de datos transaccionales. |

El proyecto está diseñado para ejecutarse en un ciclo de 4 meses (16 semanas), optimizando el Time-to-Market para capturar la ventana de oportunidad de la temporada vacacional.

Timeline del proyecto VibeTribe

# Be clear on what´s going to give

Para evitar la parálisis y la dilución del proyecto, establecemos el Trade-off Slider. No todos los factores pueden ser prioridad 1; la física del proyecto exige elegir nuestras batallas (sección - Ask what keeps us up at night?)

- TIEMPO (Prioridad: 4 - Fijo): No es negociable. El mercado no espera. Si no salimos en 4 meses, el capital se quema sin retorno.

- CALIDAD (Prioridad: 3 - Firme): No podemos enviar basura. La seguridad de los pagos y los datos es la base de la confianza.

- ALCANCE (Prioridad: 1 - Flexible): Si el tiempo apremia, cortamos funcionalidades secundarias. El MVP solo llevará lo que genere valor real.

- PRESUPUESTO (Prioridad: 2 - Ajustable): Se invertirá lo necesario para mantener la calidad y cumplir el tiempo, manteniendo la eficiencia operativa.

# Show what it´s going to take

Cálculo Aproximado de Inversión:

- Costos Fijos (Talento Humano): 70% del presupuesto. Se requiere densidad de talento, no volumen de gente.

- Costos Operativos (Cloud/SaaS): 15%. Infraestructura escalable que solo crece si el negocio crece.

- Holgura (Buffer de Riesgo): 15%. Margen para cubrir las "incertidumbres que nos quitan el sueño" identificadas en el paso 7.

Estrategia de Ejecución: Utilizaremos el Burndown Chart para monitorear que el trabajo pendiente disminuya a la velocidad matemática requerida.