EPE - Ingeniería de Sistemas ¦ Gerencia de Proyectos PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS CÓDIGO PL19 ¦ Versión 2026.01 Proyecto: VibeTribe Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos

| Campo | Información | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Proyecto: | VibeTribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos | 27/02/2026 |
| Gerente: | Katlyn Galvis Rodríguez | 27/02/2026 |
| Preparado por: | Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner / Analista de Negocio | 27/02/2026 |
| Revisado por: | Juan José Albornoz Velazco – Scrum Master | 27/02/2026 |
| Aprobado por: | Por definir – Patrocinador principal del proyecto | Por definir |

I. REGISTRO DE INTERESADOS

Los interesados del proyecto VibeTribe fueron identificados a través del análisis del Agile Inception Deck (sección 'Meet your Neighbors'), el Statement of Work (SOW), y el catálogo de Historias de Usuario. Para mantener el registro actualizado se seguirán las siguientes herramientas y técnicas:

- Revisión periódica durante las ceremonias Scrum (Sprint Planning y Sprint Review).

- Entrevistas informales con el Product Owner al inicio de cada sprint para identificar nuevos interesados.

- Análisis de stakeholders basado en la matriz de influencia/impacto definida en la sección III.

- Actualización del registro ante cualquier cambio organizacional, de alcance o de personal.

| ID | Interesado | Título | Área | Roles | Requisitos | Expectativas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos | VibeTribe Developers | Decisor estratégico, gestora del backlog y stakeholders | Definir y priorizar funcionalidades; validar que el producto responda al mercado colombiano/LATAM | Lanzar MVP funcional en 16 semanas con adopción real de usuarios |
| 2 | Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador de la Solución | VibeTribe Developers | Facilitador ágil, desarrollador backend (Node.js/Hono/AWS) | Correcta aplicación de Scrum; entrega técnica del backend y CI/CD con GitHub Actions | Sprints sin impedimentos; despliegue estable en AWS |
| 3 | Camilo Andrés Arias Tenjo | Desarrollador Principal | VibeTribe Developers | Ejecutor técnico del frontend móvil (React Native) | Implementar módulos de autenticación, paquetes de viaje y comunidad en TypeScript | Código limpio, revisable y en producción dentro del plazo |
| 4 | Diego Fernando Aguirre Tenjo | Desarrollador / Analista de Pruebas y QA | VibeTribe Developers | Asegurador de calidad; automatización de pruebas | Cero errores críticos antes de cada release; documentación de pruebas completa | Plataforma segura y funcional validada por pruebas de estrés e integración |
| 5 | Viajeros / Usuarios Finales | Viajero / Organizador de paquetes de viaje | Clientes finales (externos) | Usuario directo de la plataforma | Sistema de reputación confiable; paquetes de viaje fáciles de crear y encontrar; perfiles seguros | Encontrar compañeros de viaje confiables sin intermediarios ni agencias |
| 6 | Moderadores de la Plataforma | Administrador del sistema | Administración interna | Garante de seguridad y moderación de contenido | Panel de administración con reportes, suspensiones y métricas de la comunidad | Comunidad segura, sin contenido inapropiado ni usuarios falsos |
| 7 | Posibles Inversores / Patrocinadores | Inversionista / Patrocinador externo | Stakeholders externos | Financiador estratégico del crecimiento de la plataforma | Métricas de adopción, modelo de negocio sostenible y evidencia de tracción en LATAM | Retorno sobre inversión y plataforma escalable con comunidad activa |

II. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS PLANEADO

La gestión del nivel de compromiso de los interesados en VibeTribe se realizará a través de la Matriz de Evaluación de Compromiso, adaptada al ciclo de vida ágil (Scrum) del proyecto. Se definen cinco niveles de compromiso según el estándar PMBOK:

- Desconocedor (D): No conoce el proyecto ni sus impactos potenciales.

- Reticente (R): Conoce el proyecto pero se resiste al cambio o a su impacto.

- Neutral (N): Conoce el proyecto pero no apoya ni se opone activamente.

- Partidario (P): Conoce el proyecto y apoya el cambio.

- Líder (L): Conoce el proyecto, apoya el cambio activamente y trabaja para garantizar su éxito.

La notación C = Compromiso actual | D = Compromiso deseado se usará en la matriz para identificar brechas de involucramiento.

| Interesado | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Líder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez |  |  |  |  | C / D |
| Juan José Albornoz Velazco |  |  |  | C | D |
| Camilo Andrés Arias Tenjo |  |  |  | C / D |  |
| Diego Fernando Aguirre Tenjo |  |  |  | C / D |  |
| Viajeros / Usuarios Finales |  |  | C |  | D |
| Moderadores de la Plataforma |  |  | C | D |  |
| Posibles Inversores / Patrocinadores | C |  |  | D |  |

Leyenda: C = Compromiso actual identificado | D = Compromiso deseado al cierre del proyecto.

La brecha entre C y D determina las acciones de involucramiento a ejecutar durante el proyecto. Los inversores/patrocinadores son el interesado con mayor brecha: pasan de 'Desconocedor' a 'Partidario', lo que requiere presentaciones de avance y métricas periódicas.

Para gestionar la Matriz de Compromiso se realizarán las siguientes actividades:

- Revisión de la matriz al inicio de cada sprint (Sprint Planning) para detectar cambios en el nivel de compromiso.

- El Product Owner es responsable de gestionar el involucramiento de inversores y usuarios finales.

- El Scrum Master gestiona el nivel de compromiso del equipo de desarrollo mediante retrospectivas y 1:1 informales.

- Para convocar expertos externos (en seguridad, legal o infraestructura cloud) se realizará contacto formal a través del Product Owner con al menos 1 sprint de anticipación.

III. NIVEL DE INFLUENCIA Y AUTORIDAD DE LOS INTERESADOS

La clasificación de influencia y autoridad de los interesados se determina con base en dos dimensiones: (1) su capacidad de impactar decisiones del proyecto (Autoridad) y (2) su capacidad de afectar el resultado o adopción del producto (Influencia). La siguiente matriz cuadrante clasifica a los 7 interesados identificados:

|  | AUTORIDAD ALTA | AUTORIDAD BAJA |
| --- | --- | --- |
| INFLUENCIAALTA | Gestionar de cerca (Manage Closely) 1. Katlyn Galvis (Product Owner) 2. Juan José Albornoz (Scrum Master) 3. Posibles Inversores / Patrocinadores | Mantener satisfechos (Keep Satisfied) 4. Viajeros / Usuarios Finales |
| INFLUENCIABAJA | Mantener informados (Keep Informed) 5. Camilo Andrés Arias (Desarrollador) 6. Diego Fernando Aguirre (QA) | Monitorear (Monitor) 7. Moderadores de la Plataforma |

La estrategia de involucramiento para cada cuadrante es:

- Gestionar de cerca: Reuniones frecuentes, acceso directo al backlog, participación en Sprint Reviews y toma de decisiones sobre alcance y presupuesto.

- Mantener satisfechos: Encuestas de satisfacción post-sprint, demos de funcionalidades, canales de feedback dentro de la app.

- Mantener informados: Comunicación interna en ceremonias Scrum; acceso al tablero de Linear para seguimiento de tareas.

- Monitorear: Revisión periódica de su nivel de compromiso; involucramiento puntual cuando se activen funcionalidades de moderación.

IV. NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS

Las necesidades de información se determinaron a partir del análisis del Agile Inception Deck, el Statement of Work y las Historias de Usuario de VibeTribe. Para cada interesado se identificó qué tipo de información requiere, con qué nivel de detalle y en qué formato:

| Interesado | Información que necesita | Nivel de detalle | Formato | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez (PO) | Estado del backlog, avance por sprint, métricas de velocidad del equipo, impedimentos | Alto | Tablero Linear, informe ejecutivo por sprint | Scrum Master |
| Juan José Albornoz (SM) | Estado técnico del backend/AWS, deuda técnica, resultados de CI/CD, impedimentos del equipo | Alto | GitHub Actions, tablero Linear, reuniones diarias (Daily Scrum) | Product Owner |
| Camilo Andrés Arias (Dev) | Historias de usuario priorizadas, diseños Figma, criterios de aceptación actualizados | Detallado | Tablero Linear, repositorio GitHub, reuniones de Sprint Planning | Scrum Master / PO |
| Diego Fernando Aguirre (QA) | Criterios de aceptación por historia, ambientes de prueba disponibles, reportes de defectos | Detallado | Documentación en GitHub, herramientas Playwright/Vitest, informe QA por sprint | Desarrollador Principal |
| Viajeros / Usuarios Finales | Nuevas funcionalidades disponibles, cómo usar la plataforma, estado de sus reportes de seguridad | Básico / UX | Notificaciones push, onboarding en la app, encuestas post-viaje | Product Owner |
| Moderadores de la Plataforma | Panel de métricas, reportes pendientes de revisión, guías de moderación actualizadas | Medio | Panel administrativo interno, guías de moderación, alertas del sistema | Equipo de Desarrollo |
| Inversores / Patrocinadores | Progreso del proyecto vs hitos del plan, métricas de adopción de usuarios, riesgos activos | Ejecutivo | Informe ejecutivo mensual, demo al cierre de cada fase, presentación Agile | Product Owner |

V. ENTREGA DE INFORMACIÓN Y FRECUENCIA

La entrega de información a los interesados se articula con el ciclo Scrum del proyecto (sprints de 1-2 semanas) y con las cuatro fases del plan de desarrollo. La siguiente tabla resume los canales, la frecuencia y el responsable de cada comunicación:

| Tipo de Comunicación | Destinatario(s) | Canal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum (15 min) | Equipo de desarrollo completo | Google Meet / presencial | Diaria (lunes a viernes) | Scrum Master |
| Sprint Planning | Equipo de desarrollo + PO | Google Meet / Linear | Inicio de cada sprint (quincenal) | Scrum Master |
| Sprint Review / Demo | Equipo + Inversores/Patrocinadores | Google Meet + demo en vivo | Fin de cada sprint (quincenal) | Product Owner |
| Sprint Retrospectiva | Equipo de desarrollo | Google Meet (sesión interna) | Fin de cada sprint (quincenal) | Scrum Master |
| Informe Ejecutivo de Avance | Inversores / Patrocinadores | Correo electrónico + PDF | Mensual (cierre de mes) | Product Owner |
| Encuesta de satisfacción post-viaje | Viajeros / Usuarios finales | Notificación push dentro de la app | Al finalizar cada paquete de viaje | Equipo de Desarrollo |
| Reporte de QA y pruebas | Product Owner + Scrum Master | GitHub + informe en Linear | Por sprint (al cierre) | Diego F. Aguirre (QA) |
| Actualización del panel de moderación | Moderadores de la plataforma | Panel administrativo interno | Tiempo real / diario | Equipo de Desarrollo |
| Actualización de métricas de la plataforma | Product Owner + Inversores | Dashboard administrativo + informe | Semanal | Equipo de Desarrollo |

VI. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Este Plan de Involucramiento de los Interesados es un documento vivo que debe actualizarse a lo largo de la ejecución del proyecto. Los procedimientos de actualización son los siguientes:

Triggers de actualización: El documento se revisará obligatoriamente ante cualquiera de los siguientes eventos:

- Incorporación o salida de un interesado durante la ejecución del proyecto.

- Cambio significativo en el alcance, cronograma o presupuesto del proyecto.

- Identificación de un nuevo riesgo asociado a un interesado durante una ceremonia Scrum.

- Al inicio de cada nueva fase del proyecto (Inception, Construction, UAT, Launch).

- Cuando el nivel de compromiso de un interesado cambie respecto al nivel deseado.

Responsable de actualización: Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner. Cualquier miembro del equipo puede proponer cambios al documento, pero la aprobación final recae en el Product Owner y el Patrocinador principal.

Proceso de actualización:

- 1. Identificar el cambio a realizar y documentarlo con fecha y justificación.

- 2. Actualizar el registro de versiones al inicio del documento (versión, fecha, autor, descripción del cambio).

- 3. Revisar y ajustar todas las secciones impactadas (registro, compromiso, influencia, comunicaciones).

- 4. Someter el documento actualizado a revisión del Scrum Master.

- 5. Publicar la versión actualizada en el repositorio de documentación del proyecto (GitHub / Google Drive)

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Directora del Proyecto |  | 27/02/2026 |
| Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador de la Solución |  | 27/02/2026 |
| Por definir | Patrocinador principal del proyecto |  | Por definir |