|  | PROJECT CHARTER |
| --- | --- |
|  | Acta de Constitución del Proyecto |

A. INFORMACIÓN GENERAL

| Nombre del Proyecto | VibeTribe |
| --- | --- |
| Código | VBT-2026 |
| Empresa / Organización | VibeTribe Developers |
| Patrocinador | Por definir |
| Fecha de Emisión | 27/02/2026 |
| Preparado por | Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner / Analista de Negocio |
| Gerente / Líder de Proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez |
| Gerente de Desarrollo | Juan José Albornoz Velazco – Scrum Master |
| Autorizado por | Por definir – Patrocinador principal |

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del Producto / Servicio (Qué, quién, cómo, cuándo y dónde)

VibeTribe es una aplicación móvil de red social y organización de viajes, desarrollada por VibeTribe Developers, dirigida a viajeros independientes y mochileros colombianos que prefieren no viajar solos pero no cuentan con compañía en su círculo cercano. La aplicación permite crear y unirse a paquetes de viaje personalizados, facilitando la conexión entre personas mediante un sistema de reputación y experiencias compartidas. El proyecto se ejecutará en un ciclo de 4 meses (16 semanas), iniciando en febrero de 2026, con despliegue en la nube (AWS) para garantizar disponibilidad y escalabilidad.

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Metas de la Organización | Objetivos del Proyecto (medibles) |
| --- | --- |
| Conectar viajeros apasionados con compañía confiable, eliminando intermediarios comerciales. | Desarrollar y lanzar la aplicación móvil VibeTribe (MVP) en un plazo máximo de 16 semanas, con módulos de autenticación, paquetes de viaje, comunidad y moderación. |
| Ofrecer una plataforma segura y autoregulada con sistema de reputación. | Implementar sistema de calificaciones y reputación entre usuarios que garantice confianza real y no manipulada. |
| Capturar la ventana de oportunidad de la temporada vacacional colombiana. | Lanzar versión Beta en producción al finalizar la semana 16, optimizando el Time-to-Market. |

D. ALCANCE DEL PROYECTO

| ✓ Dentro del Alcance | ✗ Fuera del Alcance |
| --- | --- |
| - Módulo de Autenticación y Perfiles de usuario - Módulo de Paquetes de Viaje (crear, editar, buscar, filtrar) - Módulo de Comunidad (calificaciones, fotos, inscripciones) - Módulo de Moderación (reportes, bloqueos, sanciones) - Sistema de notificaciones push - Prototipo de baja fidelidad y Documento PRD - Versión Alpha y versión Beta en producción | - Venta o reserva de tiquetes o alojamiento - Procesamiento de pagos o manejo de precios - Seguros de viaje - Traducciones automáticas de idiomas - Servicio al cliente 24/7 - Chat interno entre participantes (por decidir) - Verificación de identidad con documento oficial (por decidir) - Integración con Google Maps en tiempo real (por decidir) |

E. CRITERIOS DE ÉXITO Y JUSTIFICACIÓN

| Criterios de Éxito | Justificación del Proyecto |
| --- | --- |
| - Lanzar versión Beta funcional en producción al término de la semana 16. - Sistema de reputación operativo con calificaciones reales. - Pruebas UAT aprobadas en entornos reales con usuarios. - Cumplimiento del presupuesto con máximo 15% de desviación. - Satisfacción del cliente objetivo (viajeros independientes colombianos). | - Gran volumen de personas que desean viajar sin compañía disponible en su círculo cercano. - Las agencias y grupos informales de Facebook no ofrecen validación de compañeros ni gestión comunitaria. - VibeTribe centraliza planificación, validación y reputación en un solo lugar, eliminando intermediarios. |

F. PRINCIPALES INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| Nombre | Rol | Grupo / Organización |
| --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos | VibeTribe Developers |
| Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador de la Solución | VibeTribe Developers |
| Camilo Andrés Arias Tenjo | Desarrollador Principal | VibeTribe Developers |
| Diego Fernando Aguirre Tenjo | Desarrollador / Analista de Pruebas y QA | VibeTribe Developers |
| Viajeros Usuarios | Personas que crean o se unen a paquetes de viaje | Clientes finales |
| Posibles Inversores / Patrocinadores | Interesados en el crecimiento de la plataforma | Stakeholders externos |
| Moderadores de la plataforma | Gestionan reportes y garantizan comunidad segura | Administradores del sistema |

G. RIESGOS INICIALES

| Riesgo / Preocupación | Nivel de Impacto |
| --- | --- |
| Registro de usuarios falsos o identidades suplantadas que comprometan la seguridad de viajeros | 1 – Muy Alto |
| Acoso, conductas inapropiadas o situaciones de peligro entre usuarios de la app | 1 – Muy Alto |
| Filtración o uso indebido de datos personales y fotos de los usuarios | 1 – Muy Alto |
| Baja adopción inicial por falta de masa crítica (sin usuarios no hay paquetes) | 2 – Alto |
| Dificultad para moderar contenido inapropiado a medida que la plataforma crece | 2 – Alto |
| Calificaciones falsas o manipuladas que distorsionen el sistema de reputación | 2 – Alto |
| Conflictos legales derivados de incidentes entre usuarios durante un viaje | 2 – Alto |
| Dependencia de servicios de terceros (AWS) que pueden cambiar precios o condiciones | 3 – Medio |
| Limitaciones de presupuesto para cubrir costos de infraestructura en la nube | 5 – Muy Bajo |

H. PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

| Duración e Hitos del Proyecto |
| --- |
| FASE 1Inception & DesignSem. 1-2 | FASE 2ConstructionSem. 3-9 (7 Sprints) | FASE 3UATSem. 10-12 | FASE 4Training & LaunchSem. 13-16 |
| Prototipo baja fidelidad. Documento PRD. | Incrementos funcionales por sprint. Código prototipo documentado. | Versión Alpha del producto. Pruebas en entornos reales. | Capacitación. Ship it! Versión Beta en producción. |

| Fecha de Inicio | 27/02/2026 |
| --- | --- |
| Fecha de Término Estimada | 27/06/2026 (16 semanas) |
| Presupuesto Estimado | 70% Talento Humano ¦ 15% Cloud/SaaS ¦ 15% Buffer de Riesgo |

I. EQUIPO DEL PROYECTO – ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos

- Define la visión estratégica del producto y gestiona el backlog por valor.

- Prioriza funcionalidades aplicando el principio de Pareto.

- Gestiona stakeholders y la relación con posibles inversores o patrocinadores.

- Lidera el diseño de flujos UX/UI en Figma.

- Reporta el avance del proyecto al Comité de Seguimiento.

2. Juan José Albornoz Velazco – Scrum Master / Desarrollador de la Solución

- Facilita las ceremonias Scrum y elimina impedimentos del equipo.

- Desarrolla el backend/API REST con Node.js y Hono.

- Gestiona el despliegue en infraestructura AWS.

- Supervisa la integración continua con GitHub Actions (CI/CD).

3. Camilo Andrés Arias Tenjo – Desarrollador Principal

- Desarrolla el frontend móvil con React Native (iOS y Android).

- Implementa los módulos principales de la aplicación en TypeScript.

- Integra la API REST con el cliente móvil.

4. Diego Fernando Aguirre Tenjo – Desarrollador / Analista de Pruebas y QA

- Diseña y ejecuta pruebas funcionales, de estrés e integración.

- Automatiza pruebas con Playwright y Vitest.

- Garantiza la integridad de los datos transaccionales.

- Documenta y gestiona el módulo de moderación y QA de seguridad.

J. AUTORIDAD DEL PROYECTO

| Autorización / Sponsor | Por definir – Patrocinador principal del proyecto VibeTribe |
| --- | --- |
| Director del Proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner. Responsable de la planificación, gestión y entrega del proyecto. |
| Comité de Seguimiento | Katlyn Galvis Rodríguez (PO) · Juan José Albornoz (SM) · Patrocinador principal |
| Nivel de Autoridad PM | Alta – Gestión de recursos, alcance, presupuesto y decisiones operativas del proyecto. |

K. FIRMAS Y APROBACIONES

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Directora del Proyecto |  | 27/02/2026 |
| Iniciador / Patrocinador del Proyecto | Por definir — En proceso de vinculación |  |  |

VibeTribe Developers  ·  Project Charter  ·  VBT-2026  ·  Versión 1.0  ·  27/02/2026